ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, АУДИТОРИИ И СТРУКТУРЫ

1.1. Формулировка цели простыми словами

Ваша задача: чтобы люди, которые хотят заказать аквариум, находили вас в интернете, звонили или оставляли заявку, приезжали в вашу мастерскую/шоурум и оформляли заказ. Сайт будет работать как «виртуальная витрина + офис продаж», работающий 24/7.

1.2. Анализ целевой аудитории (кто ваши будущие клиенты)

Частные владельцы квартир и домов, желающие создать уникальный интерьерный элемент.

Владельцы кафе, ресторанов, отелей, офисов (коммерческие заказы).

Дизайнеры интерьеров и архитекторы, ищущие надёжного подрядчика.

Любители аквариумистики, нуждающиеся в нестандартных ёмкостях, тумбах, системах фильтрации.

Вывод: сайт должен быть понятен как обычному человеку, так и профессионалу. Важны фото, чёткие условия, возможность быстро связаться с вами.

1.3. Учёт офлайн-точки и географии

У вас есть физический адрес с координатами. Это сильный плюс. Мы сделаем акцент на локальном поиске: люди из вашего города и ближайших районов будут видеть вас первыми в картах и поиске. Укажем радиус обслуживания, условия доставки/установки, возможность приехать на осмотр образцов.

1.4. Структура будущего сайта (какие страницы нужны)

Главная страница: краткое предложение, преимущества, призыв к действию («Рассчитать стоимость», «Позвонить», «Приехать в мастерскую»).

Портфолио/Галерея: реальные фото и видео выполненных работ (до/после, разные размеры, формы, интерьеры).

Услуги и цены: что входит в заказ (проектирование, изготовление, доставка, установка, обслуживание). Прозрачные тарифы или понятный принцип расчёта.

О компании: ваш опыт, оборудование, команда, гарантии, почему можно доверять.

Контакты и схема проезда: адрес, координаты, карта, график работы, мессенджеры, форма обратной связи.

Дополнительно (по желанию): блог/советы по уходу, калькулятор стоимости, отзывы, страница для дизайнеров/партнёров.

1.5. Сроки и ответственность на этом этапе

Сбор материалов от заказчика: фото работ, логотип, текст о компании, точный адрес, часы работы, контакты. (3–5 дней)

Утверждение структуры и прототипа (черновой схемы страниц). (2 дня)

Согласование бюджета и графика. (1 день)

Что нужно от вас: предоставить реальные фото, чётко описать условия работы, указать, на каких клиентов делаете основной акцент. Остальное мы берём на себя.

2. СОЗДАНИЕ САЙТА: ВЫБОР ПЛАТФОРМЫ, ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА

2.1. Как будет создаваться сайт (простыми словами)

Сайт можно собрать как конструктор (быстро, дешевле, проще редактировать) или разработать на профессиональной платформе (гибче, масштабируемее). Для вашего бизнеса оптимален вариант на основе современных визуальных редакторов или лёгкой системы управления. Вы сможете сами менять фото и текст без программиста.

2.2. Дизайн: как должен выглядеть сайт

Чистый, светлый, без визуального шума. Акцент на фото аквариумов.

Крупные кнопки: «Позвонить», «Написать в WhatsApp», «Оставить заявку».

Адаптивность: сайт будет удобно смотреться на телефоне, планшете и компьютере. Более 70% заказов в вашей сфере начинается с мобильного поиска.

Цвета и шрифты, соответствующие вашему фирменному стилю (если его нет – подберём нейтральную, премиальную палитру: глубокий синий, белый, древесные оттенки).

2.3. Технические основы (объясняем без жаргона)

Домен – адрес сайта в интернете (например, aquarium-custom.ru). Подберём свободный, запоминающийся, связанный с вашей деятельностью.

Хостинг – «аренда места» на сервере, где будут храниться файлы сайта. Выбираем надёжный, с ежедневными резервными копиями.

SSL-сертификат – значок замка в браузере. Показывает, что соединение защищено. Обязателен для доверия и поисковых систем.

CMS/конструктор – панель управления, где вы сможете добавлять фото, менять цены, публиковать новости.

2.4. Этапы разработки

Утверждение визуального макета (как будет выглядеть главная страница).

Вёрстка всех страниц (превращение макета в работающий сайт).

Настройка форм заявок, кнопок связи, карты с вашим адресом.

Подключение домена и хостинга, установка защиты.

Внутреннее тестирование: проверка на разных устройствах, скорость загрузки, работоспособность кнопок и форм.

2.5. Сроки и контроль

Дизайн и утверждение макета: 5–7 дней.

Верстка и настройка: 7–10 дней.

Тестирование и правки: 3–4 дня.

Итого: ~2–3 недели до готовности к запуску.

Ваша роль: оперативно давать feedback, утверждать макеты, проверять тексты и контакты.

3. НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕНТОМ И БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА ПОД ПОИСК

3.1. Контент – главный инструмент продаж

Люди заказывают аквариумы «глазами». Поэтому:

Фото должны быть качественными, в реальных интерьерах, с разным освещением.

Видео (30–60 сек): процесс изготовления, установка, запуск системы, реакция клиентов.

Тексты: простые, без воды. Что получаете, какие материалы, сроки, гарантии, как происходит заказ.

Отзывы: фото + текст + имя/город. Если есть – видеоотзывы.

3.2. Подготовка к поисковому продвижению (SEO простыми словами)

Поисковые системы (Яндекс, Google) сканируют сайт и решают, показывать ли его людям. Чтобы вас находили:

В заголовках и текстах используем понятные фразы: «аквариум на заказ в [Город]», «изготовление аквариумов под размеры», «аквариумы для кафе».

Оптимизируем изображения: сжимаем без потери качества, добавляем подписи (поисковики «читают» фото).

Настраиваем мета-описания: короткие пояснения, которые видны в результатах поиска под ссылкой.

Создаём карту сайта и файл robots.txt: технические инструкции для поисковых роботов.

3.3. Локальная привязка (самое важное для вашего бизнеса)

Регистрация в Яндекс.Картах и Google Maps: точный адрес, координаты, фото фасада/шоурума, график, телефон, сайт.

Заполнение справочников: 2GIS, Zoon, Яндекс.Бизнес, отраслевые каталоги.

Указание радиуса обслуживания и условий выезда на замер.

Добавление на сайт встроенной карты с маркером вашей точки и кнопкой «Построить маршрут».

3.4. Настройка связи и учёта обращений

Формы заявок с уведомлением на почту и в мессенджер.

Кнопки быстрого звонка и перехода в WhatsApp/Telegram.

Простая CRM или таблица для фиксации обращений (кто, когда, что просил, статус).

Настройка автоответов: «Спасибо за заявку, перезвоним в течение 15 минут».

3.5. Юридические и технические нюансы

Политика конфиденциальности (обязательна при сборе контактов).

Уведомление об использовании cookies (если применяются счётчики).

Резервное копирование: автоматическая копия сайта раз в сутки.

Срок: 5–7 дней на наполнение и настройку.

От вас: финальные тексты, фото, подтверждение контактов и графика работы.

4. ЗАПУСК И ТЕСТИРОВАНИЕ: КАК ПРАВИЛЬНО ОТКРЫТЬ САЙТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

4.1. Чек-лист перед публикацией

Все ссылки работают, нет «битых» страниц.

Формы заявок приходят на правильные адреса/телефоны.

Сайт загружается быстрее 3 секунд на мобильном интернете.

Корректно отображается в Chrome, Safari, Яндекс.Браузере, на iPhone и Android.

Карта с вашим адресом открывается и строит маршрут.

SSL-защита активна, в адресной строке появляется значок замка.

Установлены счётчики посещаемости (Яндекс.Метрика).

4.2. Мягкий запуск (пилотный период 3–5 дней)

Отправляем ссылку 10–15 проверенным людям (постоянные клиенты, партнёры, друзья).

Просим пройти полный путь: найти сайт → посмотреть портфолио → оставить заявку/позвонить.

Фиксируем неудобства, ошибки в текстах, проблемы с формами.

Вносим правки до официального открытия.

4.3. Официальный запуск

Публикация сайта в основном домене.

Обновление ссылок во всех соцсетях, визитках, листовках, наружной рекламе.

Рассылка по базе существующих клиентов: «Мы запустили сайт, теперь заказывать ещё удобнее».

Добавление сайта в подписи email-рассылок и реквизиты документов.

4.4. Обучение вашего персонала

Как добавлять новые фото в портфолио.

Как менять цены или условия доставки.

Как отвечать на заявки в едином стиле (шаблон первого ответа, время реакции, скрипт уточняющих вопросов).

Как проверять, приходят ли уведомления, и что делать, если форма «молчит».

4.5. Мониторинг после запуска

Ежедневная проверка доступности сайта.

Контроль скорости загрузки и ошибок.

Анализ первых обращений: откуда пришли, что спрашивали, сколько времени ждали ответа.

Срок: 1 неделя на запуск и обучение.

Результат: сайт работает стабильно, вы знаете, как им пользоваться, первые заявки уже фиксируются.

5. ПЕРВИЧНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ КЛИЕНТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТА

5.1. Локальное продвижение (акцент на ваш город и район)

Оптимизация карточек в Яндекс.Картах и Google Maps: фото, актуальные часы работы, ответы на отзывы, публикация акций.

Размещение в местных справочниках, тематических форумах, группах ЖК и районных чатах.

Таргетированная реклама по геолокации: показ объявлений людям в радиусе 15–30 км от вашей точки.

5.2. Контекстная реклама (платные объявления в поиске)

Настройка в Яндекс.Директ: объявления по запросам «аквариум на заказ», «изготовление аквариума под размеры», «аквариум для ресторана».

Бюджет на старт: 15–30 тыс. руб./мес. (тестовый период 2 недели).

Отслеживание: сколько кликов → сколько заявок → сколько продаж. Отключаем дорогие, неэффективные запросы.

5.3. Социальные сети и контент-маркетинг

Ведение 1–2 площадок: VK и/или Instagram/YouTube (формат: короткие видео процесса, фото готовых работ, советы по уходу).

Публикация 2–3 раза в неделю. Акцент на визуал и доверие.

Таргетированная реклама в соцсетях: показ тем, кто интересуется интерьером, ремонтом, домашними животными, дизайном.

Сотрудничество с локальными блогерами, дизайнерами, ремонтными бригадами (бартер или партнёрская комиссия).

5.4. Связь офлайн и онлайн

QR-код на визитках, чеках, упаковке, витрине: «Смотрите портфолио и рассчитайте стоимость за 1 минуту».

Упоминание сайта при каждом общении: «Все наши работы и условия – на сайте, можете показать дизайнеру».

Акция «Приведи друга»: скидка или бесплатное обслуживание при заказе по рекомендации.

5.5. Как измерять эффективность простыми словами

Заявки/звонки – сколько людей оставили контакт.

Стоимость привлечения – сколько потрачено на рекламу, делённое на количество заявок.

Конверсия – сколько из оставивших заявку реально приехали/заказали.

Возврат инвестиций – прибыль от заказов минус затраты на сайт и рекламу.

Срок: 4–6 недель активного продвижения.

Цель: 15–30 качественных обращений в месяц, 3–8 закрытых сделок (зависит от среднего чека и региона).

6. АНАЛИТИКА, ПОДДЕРЖКА И ПЛАН РАЗВИТИЯ НА 6–12 МЕСЯЦЕВ

6.1. Как читать отчёты без технических сложностей

Раз в месяц вы получаете простой отчёт в виде таблицы и графиков:

Сколько человек зашло на сайт.

Откуда пришли (поиск, карты, реклама, соцсети).

Какие страницы смотрели чаще всего.

Сколько оставили заявок, сколько позвонили.

На каких устройствах (телефон/компьютер).

На основе этого мы корректируем рекламу, меняем тексты на «слабых» страницах, добавляем фото, которые лучше «цепляют».

6.2. Техническая поддержка и обновления

Ежемесячные обновления системы и плагинов (безопасность, скорость).

Проверка резервных копий, тестовое восстановление раз в квартал.

Оперативное исправление ошибок, если сайт «упал» или форма перестала работать.

Консультации по контенту: какие фото добавить, какие вопросы клиентов вынести на сайт.

6.3. План развития на следующие 6 месяцев

Внедрение онлайн-калькулятора предварительной стоимости (объём, форма, комплектация → ориентировочная цена).

Запуск видеоэкскурсии по мастерской/шоуруму (повышает доверие на 40–60%).

Раздел «Для дизайнеров и архитекторов»: оптовые условия, чертежи, 3D-модели, партнёрская программа.

Система записи на замер через сайт (календарь, выбор времени, автоматическое напоминание).

Расширение рекламных каналов: ретаргетинг (показ рекламы тем, кто уже был на сайте, но не оставил заявку).

6.4. Бюджетирование и принятие решений

Фиксированные расходы: хостинг, домен, поддержка (~2–5 тыс. руб./мес).

Переменные расходы: реклама (старт 15–30 тыс., далее по результатам), фотосъёмка, контент.

Правило: если стоимость привлечения клиента ниже 15–20% от маржи с заказа – масштабировать. Если выше – оптимизировать каналы, менять креативы, улучшать сайт.

Ежеквартальная стратегическая встреча: что сработало, что убрать, куда двигаться дальше.

6.5. Финальные рекомендации для заказчика

Отвечайте на заявки быстро (в течение 15–30 минут). Скорость реакции напрямую влияет на конверсию.

Не экономьте на качественных фото. Один хороший снимок продаёт лучше десяти страниц текста.

Фиксируйте все обращения. Даже если клиент «пока думает» – он может вернуться через месяц, если вы напомните о себе.

Сайт – не волшебная палочка, а инструмент. Его эффективность зависит от регулярного обновления контента, честных условий и качества ваших реальных работ.

Через 3 месяца проведём аудит: оставим только то, что приносит заявки, уберём лишнее, масштабируем успешные каналы.